## Slide 1
INFORME DE AVANCES
App PTAR
Plataforma de Gestión Operativa
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
PERMODA LTDA · Área de Mantenimiento · Mayo 2026
Equipo: Luna Osorio · Santiago Arevalo · IA Anthropic Claude

## Slide 2
¿Por qué nace la App PTAR?
El contexto
Situación Actual
Información dispersa en múltiples archivos Excel
Dashboards de calidad y costos en archivos separados (mensual)
Balances hídricos, químicos y de calidad en hojas distintas
Tiempo elevado para consolidar y compartir resultados
Sin visualización centralizada en tiempo real
Riesgo de errores al copiar datos entre formatos
Con la App PTAR
Una sola plataforma, todos los datos integrados
Registro digital turno a turno desde cualquier dispositivo, más sencillo, menos errores de digitación.
Cálculos automáticos (consumos, deltas, balances)
Gráficos interactivos y KPIs en tiempo real
Informes con análisis descriptivos generados automáticamente, mejoras en comentarios.
Toda la estructura técnica ya existente en PTAR — ahora automatizada
→

## Slide 3
Estructura de la App — 3 Perfiles × 4 Módulos
Arquitectura
1
Registro de Datos
Perfil Operario
Ingreso de lecturas de contadores, consumo de reactivos y parámetros de calidad de agua por turno, con cálculos automáticos.
2
Visualizador
Perfil Encargado / Analista
Dashboards con KPIs, gráficos de tendencia, comparativos por etapa y turno, eficiencias de remoción. Exporta PDF.
3
Informes
Perfil Encargado / Jefatura
Generación de informes textuales con análisis descriptivo y comparativo, tomando datos directamente de la base de datos.
Los 4 módulos operan transversalmente en los 3 perfiles:
💧
Balance Hídrico
Registro · Visualización · Informe
🔬
Balance de Calidad de Agua
Registro · Visualización · Informe
⚗️
Consumo Químico
GEM · PTAP · RO
Registro · Visualización · Informe
📊
Condiciones de Operación
Presiones · Caudales (RO, MBR)
Registro · Visualización · Informe

## Slide 4
Estado General de Avances — Mayo 2026
Resumen ejecutivo
✓
Base de Código de app (Pendiente desplegar)
Autenticación y control de roles implementados
(Pendientes perfiles reales)
Base de datos MySQL configurada y conectada 3/6
Perfil Registro: 3 formatos estructurados y probados
Perfil Visualizador: Dashboard KPI + Dashboard Calidad
Diagrama SVG interactivo de la planta (splash screen)
✓
Backend Python / FastAPI para generación de informes PDF
✓
Reunion de revisión de avances en Teams ('Revisión app super pro')
⋯
Migración de gráficos Excel → Visualizador app
⋯
Campo de observaciones por turno en registros
⋯
Validación final del perfil de Informes (estructura y coherencia)
⋯
Cierre de pendientes del cronograma (en curso)
Completado
En progreso
⋯
⋯
⋯
✓
⋯
✓
⋯
⋯

## Slide 5
Perfil 1 — Registro de Datos
Operario
El operario ingresa los datos de su turno a través de 3 formatos. La app calcula automáticamente consumos, deltas y muestra pequeños resúmenes del turno.
F-01
Registro de Contadores
✓
Lecturas acumuladas de agua (m³) por contador
✓
Delta calculado automáticamente entre turnos
✓
Validación de decrementos (alertas automáticas)
✓
Base para el balance hídrico
F-02
Consumo Químico PTAR
✓
Nivel inicial y final de cada producto por turno
✓
Kg consumidos calculados automáticamente
✓
Horas de operación del sistema
✓
Caudal tratado en GEM
✓
Campo de observaciones por turno
F-03
Calidad de Agua
✓
Parámetros fisicoquímicos (pH, TDS, DQO, SST…)
✓
Por unidad de tratamiento y por turno
✓
Validación automática por rangos normativos
✓
Campo de observaciones por turno
★ Cada registro incluirá campo de observaciones y mini-cálculo resumen para el operario (en implementación)

## Slide 6
Perfil 2 — Visualizador
Encargado / Analista
Panel gráfico interactivo construido sobre los datos registrados. Diseñado para que el encargado monitoree el desempeño de la planta sin manipular archivos.
En proceso: Migración de gráficos dinámicos de Excel al visualizador de la app — los gráficos ya existen en Excel, el trabajo consiste en replicarlos en la plataforma web.
💡 La pantalla de inicio ya cuenta con un diagrama SVG interactivo de todo el tren de tratamiento de la PTAR (GEM → MBBR → MBR → RO → Vertimiento).

## Slide 7
Perfil 3 — Informes y Análisis
Encargado / Jefatura
El sistema genera informes textuales con análisis descriptivo y comparativo consultando directamente la base de datos. No requiere exportar ni copiar datos manualmente.
¿Qué genera el informe?
✓
Estadísticas descriptivas por parámetro y período
✓
Análisis comparativo entre meses / turnos
✓
Eficiencias de remoción por etapa del proceso
✓
Balance de consumo químico (kg, $/m³, tendencia)
✓
Balance hídrico con fuentes de abastecimiento
✓
Eventos operativos relevantes del período
✓
Exportación en PDF con formato corporativo
Estado actual
✓
Backend Python/FastAPI desarrollado y funcional
✓
Conexión con MySQL (lectura de datos) operativa
✓
Plantilla base de informe de calidad construida
○
Pruebas de coherencia y validación de datos en curso
○
Validar que los datos consultados sean los correctos
○
Ajuste de la estructura narrativa del informe
○
Pruebas finales y habilitación en la app

## Slide 8
Los 4 Módulos — Qué monitorea cada uno
Cobertura operativa
💧
Balance Hídrico
Seguimiento de fuentes de abastecimiento (Acueducto, Carrotanques, RO, PTAP). Indicadores de consumo por área (Tintorería: L/kg tela; Lavandería: L/u.e.). Comparativo vs. proyección Plan Maestro.
🔬
Balance de Calidad de Agua
Parámetros fisicoquímicos en cada etapa del tren: pH, DQO, SST, Conductividad, Color, Temperatura. Remociones del sistema GEM y del proceso biológico MBR. Cumplimiento normativo (Res. 0631/2015) (Res 3957/2007).
⚗️
Consumo Químico — GEM, PTAP y RO
Dosificación de coagulante, decolorante, acidificante, polímeros, antincrustante, hipoclorito. Kg/m³ tratado, costo $/m³, comparativo vs. proyección. Detección de tendencias y desviaciones.
📊
Condiciones de Operación
Presiones y caudales en las unidades RO y MBR. Horas de operación, disponibilidad de equipos, eficiencia de tratamiento. Eventos operativos (fallas, CIP, paradas programadas).

## Slide 9
Próximos Pasos y Cronograma
Hoja de ruta
HOY
Finalizar programación de pendientes del cronograma
(registros, campo de observaciones, mini-resumen por turno)
CORTO
PLAZO
Migrar gráficos dinámicos de Excel al Perfil Visualizador
(Balance hídrico, calidad, consumo químico, condiciones operación)
MEDIANO
PLAZO
Validar y lanzar Perfil de Informes
(coherencia de datos, pruebas de usuario, habilitación en producción)
CIERRE
Puesta en marcha completa de los 3 perfiles × 4 módulos
Capacitación operarios y encargados · Retiro progresivo de Excel
📅 Reuniones de seguimiento registradas en el calendario de Teams como "Revisión app super pro" — sesiones periódicas de revisión y ajuste del avance del proyecto.
◀ HOY

## Slide 10
Equipo y Enfoque del Proyecto
★ Todo el conocimiento técnico, los cálculos y la estructura de balances ya existían en la PTAR.
La app no crea nueva metodología: la digitaliza, centraliza y presenta de forma más eficiente.
PTAR — Área Técnica
Moon / Equipo Operativo
Conocimiento profundo del proceso
Definición de todos los cálculos y balances
Analisis técnico y logico
Desarrollo de Software
Santiago
Programación en React + TypeScript
Backend Python / FastAPI
Integración MySQL (base de datos)
Generación y revisión de Código, Deploy (producción).
Asistencia IA
Claude (Anthropic)
Reestructuración de datos para migración
Estructura de informes y reportes
Apoyo en toma de decisiones técnicas
App PTAR · PERMODA LTDA · Mayo 2026 · Revisión app super pro
Creación MySQL (base de datos)